# Relatório de Atualização do Redesign do CRM

Mudanças realizadas desde o último relatório

Este documento registra a evolução do redesign desde o relatório emitido em 08/09/2026. Seu objetivo é permitir que a pessoa avaliadora entenda o que mudou, valide o comportamento atual e escolha a próxima frente de trabalho antes da abertura ou atualização da PR.

# Resumo executivo

Desde o último relatório, a revisão visual chegou à conclusão dos itens 4.18, 4.19 e 4.20 do roadmap: responsividade, acessibilidade básica e revisão final de consistência. Também foi refinada a aba Itens, especialmente o padrão de edição campo a campo e a hierarquia dos valores do item.

O estado atual está commitado apenas localmente. A main não foi alterada, não houve push dos últimos commits e a PR ainda não foi submetida para estas alterações.

# Estado atual da entrega

| Elemento | Estado atual |
| --- | --- |
| Branch do CRM fonte | codex/crm-layout-redesign |
| Commit do CRM fonte | d482ba3 - Aprimora leitura e edição dos itens |
| Branch do repositório principal | codex/crm-design-system-layout |
| Commit do repositório principal | dd0f01c - Registra refinamento da aba Itens |
| Preview | http://127.0.0.1:8081/crm/editais/notice-1?preview=1 |
| GitHub | Sem push dos commits atuais; PR preservada para etapa posterior |

# Mudanças desde o último relatório

| Frente | O que foi feito | Como validar |
| --- | --- | --- |
| Responsividade | Pipeline, Calendário, popup, filtros e detalhe do edital foram ajustados para reduzir compressão e preservar dados em telas menores. | Testar larguras menores e verificar se textos, ações e cards continuam legíveis. |
| Acessibilidade | Foco, rótulos de controles, navegação por teclado, aria-labels e tooltips foram revisados nas telas principais. | Percorrer as abas e ações usando teclado e conferir foco visível. |
| Revisão final | Pipeline, Calendário, detalhe e popup foram comparados nos modos claro e escuro; build e tipos foram validados. | Comparar as telas lado a lado e observar exceções visuais. |
| Itens compostos | Produtos vinculados ao mesmo item são tratados como um Kit, mantendo item original, quantidade original e valores somados. | Conferir item com dois produtos na aba Itens e na tabela de disputa. |
| Cards do pipeline | Resumo mostra itens mais relevantes, quantidade, referência unitária, total, Kit e checagens operacionais. | Conferir itens de maior valor e estados de Documentação, Técnica, Proposta e Habilitação. |
| Prioridade | Estrelas podem ser definidas ou redefinidas no card e dentro do edital. | Alterar prioridade nos dois contextos e validar a mesma leitura visual. |

# Aba Itens e padrão de edição

A aba Itens passou a reutilizar o mesmo componente de edição contextual da aba Informações. Os campos ficam em leitura por padrão e o ícone de edição aparece no hover ou no foco. Ao entrar em edição, o usuário altera somente o campo selecionado e conclui no botão de confirmação.

| Grupo | Decisão visual atual |
| --- | --- |
| Resumo do item | Quantidade, preço de referência, preço LPU e mínimo unitário ficam no resumo superior, em uma grade que se adapta à largura disponível. |
| Dados editáveis | Número, descrição, lote, código, categoria, garantia, prazo, quantidade e preço de referência usam edição campo a campo. |
| Análise técnica | Características técnicas, risco e direcionamento aparecem somente quando há conteúdo; campos vazios podem ser adicionados por ação discreta. |
| Fechamento financeiro | Valor total do item aparece no rodapé, seguido imediatamente pelo mínimo total. A referência total não é repetida no resumo superior. |
| Kit e catálogo | Produto principal e produtos anexados permanecem no mesmo contexto; catálogo, marca, modelo e LPU seguem acessíveis nos detalhes. |

# Decisões preservadas

Editais continuam sendo o módulo principal, com Pipeline e Calendário como visualizações dos mesmos dados.

Cards devem ser compactos, mas nunca esconder informação operacional essencial.

A edição geral permanece substituída pela edição individual por ícone.

O valor total permanece no rodapé dos cards de item.

Itens retirados e lotes totalmente retirados mantêm a solução atual até que as regras de negócio para reabertura sejam detalhadas.

A PR só deve receber estes commits depois da validação visual do conjunto.

# Próximos passos já determinados

| Prioridade | Próximo passo | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar visualmente itens compostos na aba Itens e na Sala de disputa. | Kit, produto principal, produtos anexados, marcas, modelos e valores ficam claros sem criar subitens ou poluição visual. |
| 2 | Definir regras de negócio para itens retirados e lotes totalmente retirados. | Decidir quais informações aparecem, como reabrir e quando um lote totalmente retirado pode voltar à disputa. |
| 3 | Avaliar se a compactação do Pipeline aglutinou alguma informação. | Percorrer casos reais e registrar ajustes de densidade, ordem e prioridade de leitura. |
| 4 | Manter a revisão visual profunda da aba Documentação pausada até detalhar o fluxo documental. | Formalizar regras para conferência, assinatura, anexos, download e envio ao órgão. |

# Próximos passos recomendados

Aplicar a edição campo a campo também ao mínimo operacional, que ainda usa input direto dentro do vínculo de catálogo.

Consolidar campos dinâmicos do BI que representam a mesma característica com nomes diferentes, evitando repetições como Wi-Fi e Tecnologia Wi-Fi.

Unificar a versão LPU e o acesso ao arquivo em uma ação visual única, mantendo o tooltip e o acesso externo.

Fazer uma rodada de avaliação com um edital contendo Kit, item retirado e risco documental antes de submeter a PR.

Após a aprovação visual, enviar os commits para as branches remotas e atualizar a PR, mantendo a main intacta.

# Validações realizadas

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| TypeScript | npx tsc --noEmit concluído sem erros. |
| Build | npm run build concluído com sucesso. |
| Preview | Detalhe do edital conferido em modo preview; aba Itens e rodapé financeiro revisados. |
| Histórico Git | Dois commits locais criados e branches remotas não alteradas. |

# Roteiro de avaliação

Abrir um edital e alternar entre Informações e Itens.

Expandir um item com descrição longa e conferir preço unitário, valor total e mínimo total.

Passar o mouse sobre os campos e confirmar que o lápis aparece sem ocupar espaço permanente.

Editar um campo, concluir pelo check e verificar que somente o campo selecionado mudou.

Conferir um Kit com dois produtos vinculados, mantendo a quantidade do item original.

Comparar modo claro e escuro e observar especialmente textos longos, valores monetários e estados vazios.