# Relatório de Acompanhamento do Redesign do CRM

Avaliação das alterações antes da incorporação ao código final

| DATA 8 de setembro de 2026 | MÓDULO CRM Editais | ESTADO Branch de avaliação |
| --- | --- | --- |

# Objetivo do documento

Este relatório apresenta, em linguagem de acompanhamento, as alterações realizadas no redesign do CRM de editais. O material foi preparado para apoiar a avaliação funcional e visual antes que as mudanças sejam incorporadas ao código final e disponibilizadas em produção.

A avaliação deve verificar se o CRM ficou mais claro, organizado e fluido sem esconder informações operacionais importantes. O documento também separa o que já foi implementado, o que foi deliberadamente mantido em espera e o que ainda precisa ser validado.

# Resumo executivo

A revisão avançou até a etapa 4.17 do roadmap. As telas principais do módulo Editais foram reorganizadas para compartilhar uma mesma linguagem visual, com maior hierarquia de informações, cards compactos, alertas separados dos dados comuns e abertura de editais em popup.

O resultado está disponível em branch própria para avaliação. A main não foi alterada. A recomendação é validar primeiro a experiência em telas menores, depois revisar acessibilidade e, por fim, executar a revisão geral de consistência em modo claro e escuro.

# Estado da entrega

| Item | Situação | Mudança realizada | Evidência para avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotes 1 a 3 | Concluído | Base visual, módulo Editais, Pipeline, Calendário, filtros, popup e cards compartilhados foram revisados. | Percorrer Pipeline e Calendário e comparar o card do edital nas duas visualizações. |
| 4.10 a 4.12 | Concluído | Cabeçalho do edital, aba Informações e aba Itens foram refinados. | Abrir um edital e conferir hierarquia, edição campo a campo, itens em disputa e valores totais. |
| 4.14 a 4.17 | Concluído | Abas internas, ícones, badges, alertas, estados vazios e carregamentos foram padronizados. | Percorrer as abas e provocar estados sem dados, carregamento e listas vazias. |
| 4.13 Documentação | Pausado | A revisão visual foi mantida em espera até detalhar regras de negócio e fluxo documental. | Validar apenas o comportamento atual e registrar necessidades de negócio antes de redesenhar. |
| 4.18 a 4.20 | Pendente | Responsividade, acessibilidade básica e revisão final ainda não foram concluídas. | Executar o roteiro de validação descrito neste documento. |

# Mudanças realizadas

## Organização do módulo Editais

Editais passou a ser tratado como o módulo principal, com alternância entre Pipeline e Calendário.

Pipeline e Calendário compartilham fonte de dados, filtros, preservação de filtros na URL e linguagem de cards.

O Calendário deixou de ser uma área visualmente isolada e passou a funcionar como outra forma de consultar os mesmos editais.

A lista lateral do Calendário usa o mesmo card de edital do Pipeline, reduzindo diferenças de leitura entre as telas.

## Cards e leitura operacional

Os cards foram compactados e reorganizados em grupos: identificação, contexto do órgão, valor, documentação, itens e alertas.

A data aparece em formato DD/MM/YYYY quando cadastrada; quando não existe, o card apresenta Sem data.

O valor total do item permanece no rodapé do card, preservando uma decisão visual considerada importante.

Alertas fortes, como prazo próximo, documento pendente e risco, foram separados de metadados comuns e informações de pós-disputa.

Ícones e nomenclaturas do card foram alinhados com a página do edital para reduzir a necessidade de reaprendizado.

## Página do edital e popup

O cabeçalho do edital foi reorganizado para destacar número, portal, localidade, órgão, sessão e valor total.

O popup mostra uma visão do edital sem tirar o usuário do Pipeline ou do Calendário.

O popup não apresenta menu lateral esquerdo nem botão de voltar ao Pipeline, evitando navegação recursiva dentro da própria janela.

A abertura em nova janela continua disponível dentro do popup para quem precisar da página completa.

## Abas internas

A aba Informações foi organizada como ficha operacional, com agrupamentos mais leves e edição campo a campo por ícone.

A aba Itens preserva agrupamento por lote, separação entre itens em disputa e retirados e acesso aos itens retirados.

Sala de disputa, Match, Sessões, Pós-disputa, Concorrentes e Histórico receberam cabeçalhos e superfícies consistentes.

O Histórico passou a usar uma timeline compacta, adequada para leitura sequencial.

## Ações, ícones e status

Ações de edital foram organizadas em menu de três pontos quando não são prioritárias para a operação imediata.

Análise técnica usa ícone de ferramenta; ações de disputa usam símbolo relacionado à disputa; agendamento, documentação e status têm representação consistente.

Ícones de ferramenta receberam title, aria-label ou tooltip conforme o componente.

Badges de etapa e resultado foram ajustados para seguir o raio do design system, evitando aparência excessivamente arredondada.

Estados de carregamento e listas vazias usam componentes reutilizáveis com ícone, título e descrição curta.

# Decisões preservadas

| Decisão | Tratamento adotado |
| --- | --- |
| Modo claro e modo escuro | Os dois temas permanecem disponíveis. O claro recebeu mais presença visual e o escuro foi suavizado. |
| Compactação dos cards | A interface deve ser compacta, mas não pode esconder informações operacionais essenciais. |
| Edição campo a campo | O usuário edita um campo por vez usando o ícone específico, sem botão de edição geral. |
| Itens retirados | A solução visual atual foi mantida até que as regras de negócio para reabertura e lotes totalmente retirados estejam mais detalhadas. |
| Documentação | A aba continua funcional, mas o redesign visual profundo está pausado até detalhamento do fluxo documental. |

# Pendências do roadmap

| Item | Situação | Mudança realizada | Evidência para avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.18 | Pendente | Responsividade e telas menores. | Validar Pipeline, Calendário, popup, página do edital, filtros, abas e scroll horizontal. |
| 4.19 | Pendente | Acessibilidade básica. | Validar foco, teclado, aria-labels, contraste e compreensão sem depender apenas de tooltip. |
| 4.20 | Pendente | Revisão final de consistência. | Comparar telas em modo claro e escuro, validar build, preview e exceções. |
| Aba Documentação | Pausado | Checklist mais biblioteca de arquivos. | Detalhar regras de documentos, assinatura, anexos e conferência antes de nova proposta visual. |
| Itens retirados | Pendente | Revisão visual e contexto de reabertura. | Definir regras de negócio para itens e lotes totalmente retirados. |

# Roteiro de avaliação

A pessoa avaliadora pode usar a lista abaixo para registrar aceite, observações ou necessidade de ajuste antes da incorporação ao código final.

|  | Verificação | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Pipeline | Os editais mais próximos são identificáveis rapidamente e a data não fica escondida. |
| [ ] | Card do edital | Portal, cidade, órgão, valor, documentação, itens, etapa e alertas estão agrupados sem aglutinação excessiva. |
| [ ] | Calendário | A lista lateral usa o mesmo padrão do card do Pipeline e mantém acesso direto ao popup. |
| [ ] | Popup | A visão do edital é suficiente para consulta e o usuário consegue abrir a página completa em nova janela. |
| [ ] | Informações | Os campos são legíveis, editáveis individualmente e não exigem uma edição geral esquecível. |
| [ ] | Itens | Itens em disputa e retirados ficam distinguíveis; o total do item aparece no rodapé do card. |
| [ ] | Ações | Ícones e nomes têm o mesmo significado no card e na página do edital. |
| [ ] | Alertas | Riscos, prazos e pendências chamam atenção sem se misturar aos dados comuns. |
| [ ] | Estados | Carregamento, vazio e ausência de registros parecem pertencer ao mesmo sistema. |
| [ ] | Temas | Modo claro e modo escuro mantêm conforto visual e boa leitura. |

# Evidências técnicas

As alterações estão disponíveis nas seguintes branches de avaliação:

Branch fonte do CRM: codex/crm-layout-redesign

Commit fonte: 2161d98 Padroniza estados vazios do CRM

Branch do repositório principal: codex/crm-design-system-layout

Commit principal: 936f706 Sincroniza estados vazios do CRM

A main não foi alterada.

Comparação da branch fonte no GitHub: abrir comparação

Comparação da branch principal no GitHub: abrir comparação

# Validações realizadas

TypeScript concluído sem erros.

Build embarcado do CRM concluído com sucesso e sincronizado em frontend/public/crm.

Preview do Pipeline validado com estados vazios, cards, alertas e status operacionais visíveis.

Preview do Calendário validado com estado vazio para dia sem pregões e cards compartilhados.

Lint ainda registra um erro preexistente em src/lib/local-preview.ts e um aviso no hook useCrmNotices.ts; esses pontos não pertencem ao lote do redesign documentado aqui.

# Próximo passo recomendado

Iniciar a etapa 4.18, validando o comportamento em larguras menores antes de iniciar a revisão de acessibilidade. Essa ordem permite corrigir problemas de espaço, quebra de texto e scroll enquanto a estrutura visual ainda está fresca para a avaliação.

Após a aprovação visual e funcional deste relatório, os ajustes aprovados podem ser incorporados ao fluxo de produção por meio de pull request para a main.